**ПЛАН-ГРАФИК**

**ОСТАНОВКИ НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ**

 **И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЫВКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ**

**НА 2019год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Наименование и адрес котельный | Дата проведения гидравл. испытаний | Дата остановкикотельной  |
| **1** | Истринское | г. Дедовск, ул., Красного Октября, дом № 5, корп. № 1,2. | Котельная №2 г.Дедовск | 14.05.19г | 10.07-24.07 |
| **2** | Истринское | г. Дедовск, ул., Энергетиков, дом № 5. | Котельная №4 г. Дедовск | 13.05.19 ЦО09.08.19ГВС  | 07.08.-21.08. |
| **-3** | Истринское | г. Дедовск, ул., Панфилова, дом № 44. | Котельная № 4 г.Дедовск | 13.05.19 ЦО09.08.19ГВС  | 07.08.-21.08. |
| **4** | Истринское | г. Дедовск, ул., Курочкина, дом № 1 | Котельная № 8 г.Дедовск | 14.05.19ЦО28.06.19ГВС | 26.06.-10.07. |
| **5** | Истринское | г. Дедовск, ул., Главная, дом № 8 | Котельная № 8 г.Дедовск  | 14.05.19ЦО28.06.19ГВС | 26.06.-10.07 |
| **6** | Истринское | г. Дедовск, ул., Победы, дом № 1, корп. 2 | Котельная № 8 г.Дедовск | 14.05.19ЦО28.06.19ГВС | 26.06.-10.07 |
| **7** | Истринское | г. Истра, ул., 25 лет Октября, дом №4ул.Юбилейнаядом №14А | Котельная № 3 г.Истра | 11.07.19г | 09.07.-23.07. |
| **8** | Истринское | г. Истра, ул., Адасько, дом №7, корп., № 1,2,3. | Котельная № 3 г.Истра | 11.07.19г | 09.07.-23.07. |
| **9** | Истринское | с.Павловская Слобода,ул. Лесная,дом №8 | Котельная | 12.07.19г | 10.07-24.07 |
| **10** | Можайское. | Г.Можайск , ул. Полосухина, дом № 7 | Котельная |  | 10.06-23.06 |

Главный инженер ООО «ПСО-Терма» Копейкин Ю.В.